PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 2]

| Họ và tên | Đoàn Thị Minh Anh | Mã sinh viên | N25DTC117 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HCM_KS25_CNTT5 | Mã đề | 02 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De04.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành sửa chữa | Tạo và phân công phiếu sửa chữa | US-01 | Là một khách hàng, tôi muốn tạo và phân công phiếu sửa chữa, để dễ hàng giao nhiệm vụ cho kỹ thuật viên và quản lý linh kiện |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Tự động cập nhật điểm đánh giá sau khi sửa chữa | US-02 | Là một khách hàng, tôi muốn điểm đánh giá nhanh chóng tự động cập nhật sau mỗi khi hoàn thành sửa chữa để biết được dịch vụ có làm hài lòng khách hàng hay không |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| I – Independent | US – 01: Tạo phiếu phân công cần thông tin kỹ thuật viên và linh kiện, cần kiểm tra các yếu tố như kỹ thuật viên đang hoạt động hay linh kiện trống trước khi tạo phiếu phân công sửa chữa |
| T – Testable | US – 02: Có thể kiểm thử tự động cập nhật nhưng cụm từ “ nhanh chóng” gây mơ hồ vì “nhanh chóng” trong mỗi người là một khái niệm không giống nhau gây khó khăn cho việc kiểm thử, nên có số liệu cụ thể để hỗ trợ quá trình kiểm thử chương trình |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-01 | Là một khách hàng, tôi muốn tạo và phân công phiếu sửa chữa cho kỹ thuật viên đang hoạt động và linh kiện trống, để dễ hàng giao nhiệm vụ cho các kỹ thuật viên và quản lý linh kiện |
| US-02 | Là một khách hàng, tôi muốn điểm đánh giá tự động cập nhật sau 2 giây mỗi khi có đánh giá mới từ người dùng sau khi hoàn thành sửa chữa để biết được dịch vụ có làm hài lòng người dùng hay không |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Chức năng tạo và phân công phiếu sửa chữa là chức năng chính của hệ thống RikkeiCool, không có chức năng này hệ thống sẽ sụp đổ |
| US-02 | Should | Đánh giá dịch vụ là một chức năng quan trọng trong tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tạo uy tín cho nền tảng. Tuy nhiên nền tảng vẫn có thể vận hành cơ bản nếu thiếu nó trong những ngày đầu ra mắt |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Kỹ thuật viên A đăng nhập, phiếu sửa chữa SC-001 đã được tạo hợp lệ cho A | A mở mục nhiệm vụ và bấm xem chi tiết phiếu sửa chữa của mình | Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết trong phiếu sửa chữa của A |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị nội dung “ Phiếu sửa chữa không còn tồn tại” |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

Phạm vi AC: xác định các điều kiện cụ thể để một User story được chấp nhận, áp dụng cho từng story Phạm vi DoD: xác định tiêu chuẩn chất lượng chung để increment được xem là hoàn thành, áp dụng cho các story

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Lọc kỹ thuật viên đang hoạt động và linh kiện còn trống, tạo phiếu và phân công phiếu cho kỹ thuật viên |
| US-02 | 8 | Nhận đánh giá người dùng, tự động cập nhật đánh giá và hiển thị đánh giá trên hệ thống |

Planning Poker (thẻ 5, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Velocity trung bình = (29+31+30)/3 = 30 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Số ngày = (6 dev * 10 ngày ) = 60 ngày Capacity = 60 ngày – 8 ngày = 52 ngày – người SP cam kết = Velocity trung bình * (Capacity thực tế / capacity lý thuyết) = 30 * (52/ 60) = 26 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1+ B2+ B3+ B4 = 3+8+5+8 = 24SP |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?